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项目信息表
	序号
	标的号
	标的
	标段号
	标段名称
	可研批复文号
	项目备案文号
	初设批复文号
	资金落实情况
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	项目建设单位
	项目建设地点
	设计单位
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	开工
	完工
	日历工期（天）
	
	
	

	1
	1
	行政办公类修理工程
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南方电网供应链（广西）有限公司南宁评标基地工位式评标室大修施工
	





南网供应链采购〔2025〕3号
	/
	/
	已落实
	/
	南方电网供应链（广西）有限公司
	广西南宁市
	/
	/
	/
	南方电网供应链（广西）有限公司南宁评标基地开展工位式评标室改造施工。本次改造面积约为358㎡，新建26间独立工位式评标室，满足密封评标、隔音保密等功能需求。
	南方电网供应链（广西）有限公司南宁评标基地工位式评标室改造主要内容：
1.清理现场杂物，拆除部分破损天花板、灯具、破损窗帘、破旧墙面等，对天花、墙身及地面进行修复；
2.使用轻质隔断及玻璃隔离独立评标工位，实现布局调整；
3.调整、更换室内照明布局及其配套弱电系统；
4.调整、更换部分强弱电配线配管以及相应插座；
5.调整、更换通风系统；
6.综合布线等附属设施改造。
7.调整原有厕所蹲位，拆除原有隔断及部分破损天花板、灯具，重新建设新隔断
	2025/11/26
	2025/12/15
	21天
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