附件A-项目信息清单

项目信息表

| 序号 | 标的号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工 | 完工 | 日历工期（天） |  |  |  |
| 1 | 1 | 行政办公类修理工程 | 1-1 | 南方电网供应链（广西）有限公司南宁评标基地工位式评标室大修施工 | 南网供应链采购〔2025〕3号 | / | / | 已落实 | / | 南方电网供应链（广西）有限公司 | 广西南宁市 | / | / | / | 南方电网供应链（广西）有限公司南宁评标基地开展工位式评标室改造施工。本次改造面积约为358㎡，新建26间独立工位式评标室，满足密封评标、隔音保密等功能需求。 | 南方电网供应链（广西）有限公司南宁评标基地工位式评标室改造主要内容： 1.清理现场杂物，拆除部分破损天花板、灯具、破损窗帘、破旧墙面等，对天花、墙身及地面进行修复； 2.使用轻质隔断及玻璃隔离独立评标工位，实现布局调整； 3.调整、更换室内照明布局及其配套弱电系统； 4.调整、更换部分强弱电配线配管以及相应插座； 5.调整、更换通风系统； 6.综合布线等附属设施改造。 7.调整原有厕所蹲位，拆除原有隔断及部分破损天花板、灯具，重新建设新隔断 | 2025/11/26 | 2025/12/15 | 21天 | / | 包工包料 |  |