附件A.项目信息清单（标的1标包1.500千伏海珠输变电工程（500千伏隧道部分（不含风水电））代建服务项目）

- 项目信息

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 穗发改核准〔2025〕3号 |
| 2 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕85号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市海珠区、番禺区 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起720日历天，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

隧道工程：新建电力隧道全长10036.45米，全线设置14座井（其中2座为人员检修井）。其中海珠站连接段长度约170.65米，拟采用明挖法，施工隧道内净空2.6m（宽）*3.05m（高），隧道管容6回500kV线路；海珠站外段新建电力隧道长度约为9865.8米，除工作井外拟全部采用盾构法实施。盾构法隧道内径为3.5米，外径4.1米，壁厚0.3米，隧道管容4回500kV+4回220kV线路。新建隧道内同时装设相应附属设施（本标段含支架安装，不含风水电敷设），具体建设规模以施工图纸为准。

二、采购范围

从项目施工图设计开始至项目竣工验收、工程结算、竣工财务决算、移交和保修期结束之日止的建设统筹管理，在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作（包括项目实施过程中可能出现的因规模及费用变更而导致的可研、初设调整工作），并对工程项目进行安全、质量、进度、投资、合同、信息等方面的全面管理和控制，直到办理竣工验收手续、工程结算和竣工财务决算、资产移交建设单位实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价 (万元) | 投标下浮率 | 投标报价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程工程项目管理 | 628.00 | % |  |  |
| 合计（小写）： |  | 628.00 |  |  |  |

报价要求：

- 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

- 2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

3.价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式

结算方式：本合同为固定总价合同，总价包干。

五、分包要求

不允许分包

允许分包，但必须符合以下要求：

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。